# SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 người nói lý do; không chọn SP.Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: Phiếu lệch 3-8 người giải thích; Developers chọn lại và cùng chọn ra 5 | Người chọn 3 và 8 giải thích; chọn lại được 5 · 5 · 5 · 5 → 5 SP |
| P4 | Chưa hợp lý: SP tương đối lớn không quy đổi giờ hay ngày | Giữ nguyên kết quả 13SP nhưng bỏ ghi chú “13SP = 52 giờ”; Ghi chú “13SP: lớn hơn Reference Story 3 SP về khối lượng và độ phức tạp” |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Chưa ước lượng vội; PBI chưa rõ, Developers chưa chọn thẻ kín và lật cùng lúc. |